Об информации о реализации муниципальной адресной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2011 год» и муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы»

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы Нечаева И.Н., директора ООО «Яр АБЗ» Султанова Ш.А., директора МУП города Костромы «Благоустройство» Ершова В.К., руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы

РЕШИЛА:

1. Информацию директора ООО «ЯрАБЗ» о выполнении работ по асфальтированию дворовых территорий и завершении производства работ до
1 октября 2011 года принять к сведению.

2. Руководству ООО «Яр АБЗ» обратить внимание на недопустимость производства работ в дождливую погоду и при отрицательных температурах воздуха.

3. Администрации города Костромы:

- в случае нарушения сроков выполнения работ, указанного в пункте 1 настоящего решения, применять штрафные санкции к подрядчику ООО «Яр АБЗ» начиная с 1 сентября 2011 года;

- для приемки выполненных работ по асфальтированию дворовых территорий привлечь федеральные экспертные организации и контрольно-надзорные органы;

- по результатам рассмотрения акта проверки, проведенной Федеральной службой финансово-бюджетного надзора России, подготовить необходимые документы по взысканию денежных средств с ООО «Яр АБЗ» за ненадлежащие выполненные работы в 2010-2011 годах по асфальтированию дорог;

- оплату за произведенные работы по асфальтированию дворовых территорий производить только после устранения замечаний, выявленных при приемке, и проведении тщательной проверки качества работ;

- разработать регламент взаимодействия на 2012 год для выполнения работ, которые проводятся по предложениям депутатов Думы города Костромы, в указанием плана работы и ответственных лиц;

- представить информацию в срок до 19 сентября 2011 года о предпринятых мерах и организационных выводах по должностным лицам и руководителям по выявленным Контрольно-счетной комиссией города Костромы нарушениям в результате проверок, проведенных в 2009-2011 годах для рассмотрения временной депутатской комиссией Думы города Костромы пятого созыва по вопросам противодействия коррупции и бюрократизму;

- провести служебное расследование по факту задержки заключения договора поставки игрового и спортивного оборудования МУП города Костромы «Благоустройство», по результатам расследования применить меры дисциплинарного воздействия;

- провести проверку в срок до 12 сентября 2011 года безопасности всего установленного спортивного и игрового оборудования в 2010-2011 годах, в том числе по адресу: улица 2-я Центральная, д. 13, д. 13а, д. 15 и качества проведенных работ по асфальтированию дворовой территории по адресу: улица Новополянская, д. 3а.

4. Постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы пятого созыва по экономике и финансам рассмотреть возможность включения в план работы Контрольно-счетной комиссии города Костромы проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП города Костромы «Благоустройство».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава города Костромы						Ю.В. Журин

«_____» ________________ 20___ г.

# Text boxes

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

пятого  созыва

РЕШЕНИЕ

08.09.2011 г.  № 187